Universidad Técnica Nacional

Sede Regional de San Carlos

Administración de Proyectos Informáticos

III Cuatrimestre 2026

Proyecto Avance 1

Profesor:

Rudy Barboza Rodríguez

Estudiantes:

Fiorella Lazo Reyes

Nayely Vega Murillo

30 de septiembre 2026

Sistema de registro y seguimiento de pedidos

# Identificación del proyecto y Scrum Team

Nombre del proyecto: Sistema web de registro y seguimiento de pedidos para una soda.

Organización beneficiaria: POLLOS LA DIABLA.

## Scrum Team

| Responsabilidad | Integrante | Función |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Nayely | Comprender las necesidades del negocio, comunicar el Product Goal y ordenar el Product Backlog para maximizar el valor del producto. |
| Scrum Master | Fiorella | Ayudar al equipo a aplicar Scrum, mejorar la colaboración y abordar impedimentos. |
| Developers | Nayely y Fiorella | Diseñar, desarrollar, probar e integrar el sistema para crear incrementos utilizables. |

El Scrum Team trabajará sin jerarquías internas y organizará su trabajo de manera colaborativa. Aplicará transparencia, inspección y adaptación, junto con los valores de compromiso, foco, apertura, respeto y coraje.

# 01 Project Charter y Product Goal

## 1 Problema

El registro de pedidos mediante notas en papel y comunicaciones verbales dificulta mantener información clara y actualizada entre atención y cocina. Esta forma de trabajo puede provocar confusiones sobre los productos solicitados, las observaciones de los clientes y el estado de cada pedido.

Como parte del inicio del proyecto se revisará el proceso con el personal del negocio para confirmar las dificultades y sus prioridades.

## 2 Justificación y valor esperado

El negocio necesita organizar sus pedidos en un registro compartido que facilite la coordinación del personal. Se propone un sistema web sencillo que permita consultar los detalles y el estado de cada pedido.

El valor esperado es mejorar la organización de la atención, reducir las confusiones y facilitar el seguimiento desde que se recibe un pedido hasta que se entrega al cliente.

## 3 Objetivo del proyecto

Implementar un sistema web de registro y seguimiento de pedidos para mejorar la coordinación entre atención y cocina de la soda, dentro de un plazo inicial estimado de tres meses a partir de la aprobación del proyecto.

## 4 Producto y alcance inicial

El producto será un sistema web de uso interno que permita:

Registrar pedidos con productos, cantidades y observaciones.

Asignar un identificador a cada pedido.

Consultar los pedidos activos.

Actualizar su estado: pendiente, en preparación, listo y entregado.

Consultar el historial de pedidos entregados.

Quedan fuera del alcance inicial los pagos en línea, la facturación electrónica, el control de inventario y la gestión de entregas a domicilio.

## 5 Entregables principales

Sistema web funcional.

Código fuente organizado en un repositorio.

Guía básica de uso.

Documentación de configuración y puesta en funcionamiento.

Registro de pruebas y validación con el personal.

Informe de cierre y entrega del sistema al negocio.

## 6 Interesados principales

| Interesado | Interés o necesidad |
| --- | --- |
| Persona propietaria o administradora | Mejorar la organización del negocio y aprobar el resultado. |
| Personal de atención | Registrar y consultar pedidos fácilmente. |
| Personal de cocina | Consultar los detalles y actualizar el estado de los pedidos. |
| Clientes | Recibir sus pedidos correctamente. |
| Equipo del proyecto | Desarrollar y entregar una solución útil y viable. |

## 7 Restricciones iniciales

| Restricción | Descripción |
| --- | --- |
| Tiempo | Plazo estimado de tres meses, sujeto a revisión al aprobar el alcance. |
| Costo | Presupuesto por acordar con la administración antes de asumir gastos. |
| Recursos | Disponibilidad del equipo y del personal del negocio para entrevistas y pruebas. |
| Tecnología | Compatibilidad con los dispositivos y la conectividad disponibles. |
| Alcance | La primera versión se concentrará en el registro y seguimiento de pedidos. |

## 8 Riesgos y supuestos iniciales

| Riesgo o supuesto | Acción propuesta |
| --- | --- |
| Las necesidades del personal pueden diferir de la propuesta inicial. | Revisar el proceso antes de definir las funcionalidades. |
| Pueden solicitarse funciones que aumenten el plazo y el costo. | Evaluar los cambios y priorizarlos según el valor que aporten. |
| El personal puede tener poca disponibilidad para realizar pruebas. | Acordar revisiones breves con anticipación. |
| Se supone que el negocio dispone de dispositivos adecuados. | Verificar las condiciones tecnológicas antes de implementar. |
| El personal puede encontrar dificultades para adoptar el sistema. | Incorporar sus opiniones y brindar una orientación básica de uso. |

## 9 Criterios de éxito

El personal puede registrar, consultar y actualizar un pedido hasta su entrega.

Atención y cocina pueden consultar la misma información actualizada.

Los pedidos conservan sus productos, cantidades y observaciones durante todo el proceso.

El personal confirma, mediante una prueba de uso, que la herramienta facilita el seguimiento.

La administración acepta la primera versión conforme al alcance acordado.

## 10 Enfoque de trabajo

Se utilizará un enfoque adaptativo mediante Scrum. El equipo desarrollará incrementos funcionales, los revisará con las personas usuarias y ajustará las prioridades según la retroalimentación recibida.

La calidad se incorporará durante el desarrollo mediante pruebas y revisiones continuas.

## 11 Aprobación y cierre

La persona propietaria o administradora aprobará el alcance, el presupuesto y las condiciones de implementación. El Product Owner coordinará la validación de las necesidades y del producto.

El proyecto finalizará cuando la primera versión haya sido probada, aceptada y entregada, junto con la documentación y la orientación necesarias para su uso.

Estado del documento: borrador pendiente de revisión y aprobación.